|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 内容 | | 时间 | 费用 | 需要资料 |
| 需求分析 | 分析项目流程，了解功能需求 | | 已完成 | ￥0 |  |
| 概要设计 | 画出项目流程表，划分功能模块 | | 1周 | ￥500 | 项目方案描述等文档 |
| 总体设计 | 设计数据表格，详细的数据库关系 | |
| 项目框架搭建 | |
| 详细设计 | 详细编码，单元测试 | 管理后台功能模块实现 | 2周 | ￥2000 |  |
| 网站功能流程模块实现 | 3周 | ￥2500 |  |
| 网页前端制作 | 2周 | ￥2000 | 页面设计图，PSD格式 |
| 前后端连接通信，数据交互 | 1周 | ￥1000 |  |
| 综合测试 | 综合测试，支付流程测试。整理项目文档 | | 1-2周 | ￥0 | 域名，空间，域名需备案 |
| 后期维护 | 网站Bug跟踪修复，轻微的功能需求调整 | | 3-6个月 | ￥0 | Bug描述 |
| 总计 |  | | 10周 | ￥8000 |  |
| 备注 | 1. 若拆分项目需要预先制定完整数据接口； 2. 页面设计图尽早完成，有利于明确操作流程； | | | | |